| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 16.577.046-3 | 20.637.525-6 | 21.895.316-6 |
| Nombres | María Fernanda | Benjamín Manuel | Javier |
| Apellidos | Arraño Muñoz | Castillo Jiménez | Vieytes |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Control parental con gamificación e inteligencia artificial |
| --- | --- |
| Descripción | Raccu es una aplicación móvil Android de control parental dirigida a niños de 5 a 15 años. Permite a los padres bloquear aplicaciones por horario y gestionar el uso digital de sus hijos, mientras los niños completan desafíos generados con inteligencia artificial para ganar puntos, hacer evolucionar su mascota virtual y canjear recompensas personalizadas. |
| Problemática detectada | Los niños de la actualidad pasan excesivo tiempo frente a las pantallas sin herramientas que les ayuden a autorregularse positivamente. Las soluciones existentes (Forest, Opal, Freedom, StayFocusd) se limitan a bloquear o restringir, apuntando al adulto que gestiona su propio uso, sin considerar la experiencia del niño ni ofrecer una alternativa motivadora al tiempo de pantalla. |
| Solución esperada | Raccu permite a los padres configurar reglas de bloqueo de aplicaciones por horario y día desde un panel dedicado. Al activarse el bloqueo, el niño puede completar desafíos adaptativos generados con IA según su perfil para ganar puntos. Los puntos hacen evolucionar su mascota virtual y pueden canjearse por recompensas definidas por el padre, convirtiendo el límite de pantalla en una experiencia positiva y motivadora. |
| Objetivo generale | Desarrollar una aplicación móvil Android de control parental que permita a los padres gestionar el tiempo de pantalla de sus hijos de forma efectiva y positiva, mediante bloqueo de aplicaciones por horario, gamificación con desafíos generados por inteligencia artificial y un sistema de recompensas personalizable. |
| Objetivos específicos | 1. Implementar un sistema de bloqueo de aplicaciones por horario y día de la semana, configurable desde el panel del padre. 2. Desarrollar un sistema de desafíos generados con IA (Google Gemini) adaptados al perfil del niño. 3. Implementar un sistema de mascota virtual con evolución por puntos y recompensas canjeables. 4. Construir un backend con FastAPI y Supabase para gestionar usuarios, reglas y desafíos. 5. Implementar notificaciones push via Firebase Cloud Messaging para alertas de bloqueo y logros. |
| Alcance del proyecto | La aplicación cubre exclusivamente dispositivos Android. Incluye dos perfiles de usuario: padre (configura reglas y recompensas, visualiza actividad del hijo) e hijo (recibe bloqueos, completa desafíos, acumula puntos). El MVP está orientado a 200-2.000 dispositivos. No incluye soporte para iOS ni gestión de múltiples hijos por padre en esta versión. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

La idea detrás de Raccu surgió de observar cómo el uso excesivo de dispositivos electrónicos afecta a los niños de la actualidad. Las aplicaciones de entretenimiento están diseñadas para maximizar el tiempo de atención, generando dependencia y dificultando que los niños se autoregulen sin intervención externa. El público objetivo son niños entre 5 y 15 años, período crítico para la formación de hábitos digitales saludables. Los padres necesitan herramientas que no solo bloqueen el dispositivo, sino que conviertan ese límite en una oportunidad de desarrollo positivo para el niño. En cuanto al estado del arte, existen aplicaciones como Forest, Freedom, Opal y StayFocusd que abordan la gestión del tiempo digital. Sin embargo, ninguna combina bloqueo efectivo a nivel de sistema operativo, desafíos generados con inteligencia artificial, una mascota virtual con evolución por puntos y un sistema de recompensas personalizable. Raccu detecta esta oportunidad y la aborda con un stack tecnológico moderno: Flutter, FastAPI, Supabase y Google Gemini AI, diferenciándose como la única solución integral diseñada desde la perspectiva del niño.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

El equipo adoptará la metodología ágil Scrum como marco de trabajo principal, complementada con un tablero Kanban para la gestión visual de tareas. Esta elección es adecuada porque el proyecto involucra múltiples capas tecnológicas (mobile, IA, cloud, datos) que requieren iteración continua, validación temprana y adaptabilidad ante cambios en los requerimientos. Organización del equipo El equipo se organizará con roles definidos que cubrirán las áreas de desarrollo mobile, backend/cloud, datos e inteligencia artificial, diseño UX y aseguramiento de calidad. Cada integrante tendrá un rol principal pero podrá colaborar en otras áreas según la demanda del sprint. Etapas de trabajo Fase; Actividades principales; Duración estimada. 1. Levantamiento; Definición de requerimientos, historias de usuario, diseño de arquitectura; 2 semanas. 2. Diseño; Prototipo UI/UX, diseño de base de datos, definición de APIs; 2 semanas. 3. Desarrollo; Implementación mobile, backend, módulo IA, integración cloud; 6 semanas. 4. Pruebas; Testing funcional, pruebas de rendimiento, validación del modelo ML; 2 semanas. 5. Correcciones; Ajustes según feedback, optimización, corrección de bugs; 1 semana. 6. Entrega; Documentación final, presentación, despliegue en producción; 1 semana. Seguimiento y control - Sprints de 2 semanas con reuniones de planificación al inicio y retrospectiva al cierre. - Daily standups de 15 minutos para sincronizar avances y detectar bloqueos. - Tablero Kanban en GitHub Projects con columnas: Backlog / En progreso / Revisión / Completado. - Revisión de entregables semanales con el docente o stakeholder asignado. - Control de versiones con Git, usando ramas por feature (feature/nombre) y pull requests para integración.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Lenguaje; Uso en el proyecto. Kotlin; Desarrollo de la aplicación Android (frontend mobile y lógica on-device). Python; Entrenamiento de modelos ML en Vertex AI y procesamiento de datos en GCP. JavaScript / Node.js; Cloud Functions de Firebase (lógica serverless del backend). SQL; Consultas en BigQuery para análisis de datos de uso. XML; Definición de layouts y recursos de la aplicación Android. Framework / Librería; Área; Propósito. Android Jetpack; Mobile; Componentes modernos de arquitectura Android (ViewModel, LiveData, Room). TensorFlow Lite; IA / ML; Inferencia de modelos de ML directamente en el dispositivo Android. Firebase SDK (Android); Backend; Integración con Auth, Realtime DB y Cloud Functions. Lottie; Mobile UI; Animaciones para actividades de respiración y gamificación. Retrofit; Mobile; Consumo de APIs REST desde la app Android. Scikit-learn; ML / Cloud; Entrenamiento de modelos de clasificación y detección de anomalías. Apache Kafka; Big Data; Ingesta de eventos de uso en tiempo real a escala. Apache Spark; Big Data; Procesamiento batch para reentrenamiento semanal de modelos ML. Vertex AI SDK; Cloud ML; Despliegue y gestión del ciclo de vida de modelos en GCP. Infraestructura a utilizar: Arquitectura de software: La solución implementa una arquitectura cliente-servidor de tres capas. La aplicación Android (Flutter) actúa como cliente, comunicándose con el backend FastAPI mediante API REST. El backend sigue una arquitectura interna de tres capas: routers (controladores), services (lógica de negocio) y repositories (acceso a datos). El servicio de bloqueo opera como un Background Service persistente que monitorea el uso de aplicaciones en tiempo real mediante UsageStatsManager. Lenguajes de programación: - Dart (Flutter): desarrollo del frontend Android - Python 3.11: desarrollo del backend FastAPI Frameworks, dependencias y/o librerías a utilizar: - Flutter SDK 3.x (Dart ^3.11.5): framework para la app Android - FastAPI + Uvicorn: framework web Python para la API REST - flutter_background_service: servicio en background para el guardián de bloqueo - usage_stats: acceso a estadísticas de uso de apps Android - firebase_messaging: notificaciones push FCM - flutter_screenutil: diseño responsivo en pantallas del padre - google-genai (Gemini): generación adaptativa de desafíos con IA - pydantic: validación de datos en el backend - supabase-py 2.28.3: cliente Python para Supabase Base de datos: Supabase PostgreSQL (cloud, free tier, 500 MB). Gestiona usuarios (padres e hijos), reglas de bloqueo, desafíos, recompensas, canjes y puntos. La autenticación se realiza mediante Supabase Auth con tokens JWT. No se utiliza base de datos local en el dispositivo. Repositorio: El código está versionado en GitHub con repositorios separados para frontend y backend. La rama main corresponde a producción y dev a desarrollo activo. - Frontend: github.com/fernanda270122/mapachesecure_app - Backend: github.com/fernanda270122/mapachesecure-backend Otros: - Firebase Cloud Messaging (FCM): notificaciones push al dispositivo del niño. - Google Gemini AI: generación adaptativa de desafíos según perfil del niño. - Render: plataforma de hosting gratuita para el backend FastAPI. - Android UsageStatsManager API: detecta en tiempo real qué app está en primer plano. - Android system_alert_window: superposición para mostrar la pantalla de bloqueo. - Resend: envío de emails transaccionales para recuperación de contraseña de padres.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigación y análisis del problema | Revisión de soluciones existentes, definición del problema, público objetivo y alcance del proyecto. | Internet, documentos académicos | 2 semanas | Fernanda | Sprint 1 - Fase 1 |
| 2 | Diseño de arquitectura y diagramas | Diagramas C4 (Nivel 1 y 2), MER, casos de uso y wireframes de las pantallas principales. | Mermaid, PlantUML | 1 semana | Benjamín | Sprint 1 - Fase 1 |
| 3 | Configuración del entorno de desarrollo | Repositorios GitHub, Flutter SDK, entorno FastAPI, Supabase y variables de entorno. | GitHub, VS Code | 1 semana | Javier | Sprint 1 - Fase 1 |
| 4 | Desarrollo del backend (FastAPI + Supabase) | Autenticación, CRUD de usuarios, reglas de bloqueo, desafíos, recompensas y canjes. | Python 3.11, Supabase, FastAPI | 7 semanas | Javier / Benjamín | Sprint 2 - Fase 2 |
| 5 | Desarrollo del frontend Flutter | Pantallas de padre e hijo, navegación, servicios API y bloqueo de apps en background. | Flutter SDK 3.x, Dart | 7 semanas | Fernanda | Sprint 2 - Fase 2 |
| 6 | Integración de IA (Google Gemini) | Endpoint /ia/generar para desafíos adaptativos según perfil del niño (edad, personalidad, intereses). | Google Gemini API, Python | 2 semanas | Javier | Sprint 2 - Fase 2 |
| 7 | Implementación de notificaciones push | Firebase Cloud Messaging para alertas de bloqueo, desafíos completados y logros. | Firebase, FCM, firebase_messaging | 1 semana | Benjamín | Sprint 2 - Fase 2 |
| 8 | Plan y ejecución de pruebas | 210 pruebas automatizadas: unitarias, integración, funcionales, regresión, carga, seguridad y humo en dispositivo. | flutter_test, pytest, Vivo V2127 | 3 semanas | Fernanda | Sprint 3 - Fase 3 |
| 9 | Documentación y entrega final | Informe de pruebas EA3, actualización del repositorio de entrega y preparación de presentación. | Word, GitHub | 2 semanas | Equipo | Sprint 3 - Fase 3 |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe EP1 — Definición del proyecto | Documento de identificación: problemática, tecnologías previstas y planificación inicial. | https://github.com/fernanda270122/mapachesecure-entrega |
| 2 | Informe EP2 — Desarrollo del sistema | Arquitectura implementada, funcionalidades desarrolladas, diagramas y metodología de trabajo. | https://github.com/fernanda270122/mapachesecure-entrega |
| 3 | Informe EA3 — Pruebas de software | Plan y resultados de 210 pruebas automatizadas: frontend Flutter y backend FastAPI. | https://github.com/fernanda270122/mapachesecure-entrega |
| 4 | Carta Gantt | Planificación de 3 sprints y 15 semanas con hitos EP1, EP2 y EA3. | https://github.com/fernanda270122/mapachesecure-entrega |
| 5 | Repositorio Frontend (Flutter) | Código fuente de la aplicación Android Raccu en Flutter/Dart. | https://github.com/fernanda270122/mapachesecure_app |
| 6 | Repositorio Backend (FastAPI) | Código fuente del backend con arquitectura de 3 capas y 105 pruebas pytest. | https://github.com/fernanda270122/mapachesecure-backend |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Investigación y análisis del problema | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y diagramas |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno de desarrollo |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega EP1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend (FastAPI) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del frontend (Flutter) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de IA (Google Gemini) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificaciones push (Firebase FCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega EP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Plan y ejecución de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Documentación y entrega EA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.